Product Backlog — Gestion du Parc Automobile Médis

17 User Stories   |   5 Sprints   |   Période : 15/02/2026 – 09/05/2026

| Feature | ID | User Story | Priorité | Estimation | Risque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Authentification | 1 | En tant qu'utilisateur, je peux m'authentifier et accéder à mon espace selon mon rôle (Demandeur / Admin / Chauffeur) afin de sécuriser l'accès à la plateforme. | Haute | 5j | 1 |
| Gestion des utilisateurs | 2 | En tant qu'administrateur, je peux gérer les utilisateurs et leurs rôles afin de contrôler les accès au système. | Haute | 4j | 1 |
| Gestion des demandes | 3 | En tant que demandeur, je peux créer une demande (déplacement, entretien, vidange, réparation) afin d'exprimer mon besoin auprès du parc automobile. | Haute | 3j | 1 |
|  | 4 | En tant que demandeur, je peux consulter et suivre l'état de mes demandes afin d'être informé de leur avancement. | Haute | 4j | 1 |
|  | 5 | En tant qu'administrateur, je peux valider ou refuser une demande afin de générer automatiquement une mission. | Haute | 5j | 1 |
| Gestion des véhicules | 6 | En tant qu'administrateur, je peux gérer les véhicules du parc afin de maintenir un référentiel à jour. | Moyenne | 5j | 2 |
| Gestion des missions | 7 | En tant qu'administrateur, je peux affecter un chauffeur à une mission afin d'assurer son exécution. | Haute | 4j | 1 |
|  | 8 | En tant que chauffeur, je peux consulter mes missions à venir afin de planifier mon travail. | Haute | 4j | 1 |
|  | 9 | En tant que chauffeur, je peux marquer une mission comme terminée ou en retard afin de mettre à jour son statut en temps réel. | Moyenne | 2j | 1 |
| Gestion des vidanges | 10 | En tant qu'administrateur, je peux consulter et planifier les vidanges des véhicules afin d'assurer leur entretien préventif. | Moyenne | 4j | 2 |
| Gestion des incidents | 11 | En tant que chauffeur, je peux signaler un incident afin d'informer l'administrateur d'un problème sur le terrain. | Moyenne | 3j | 2 |
|  | 12 | En tant qu'administrateur, je peux consulter et clôturer les incidents afin d'assurer leur suivi et leur résolution. | Moyenne | 4j | 2 |
| Gestion des interventions | 13 | En tant qu'administrateur, je peux créer et gérer les interventions liées aux incidents afin d'assurer la maintenance corrective des véhicules. | Moyenne | 4j | 2 |
| Historique & Export | 14 | En tant qu'administrateur, je peux consulter l'historique des activités afin d'assurer la traçabilité des opérations. | Moyenne | 3j | 2 |
|  | 15 | En tant qu'administrateur, je peux exporter les données afin de les exploiter dans des rapports externes. | Moyenne | 2j | 2 |
| Pilotage BI | 16 | En tant qu'administrateur, je peux consulter un dashboard Power BI avec les KPIs du parc afin de piloter les performances et les coûts. | Haute | 5j | 2 |

Légende — Priorité : Haute  Moyenne  Basse     |   Risque : 1 = Faible  2 = Moyen  3 = Élevé