Sprint Planning — Gestion Parc Automobile Médis

| Sprint | Features | Période |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | - Authentification - Gestion des utilisateurs - Gestion des demandes | 15/02 – 28/02 |
| Sprint 2 | - Gestion des véhicules - Gestion des vidanges | 01/03 – 14/03 |
| Sprint 3 | - Gestion des missions - Gestion des interventions - Gestion des incidents | 15/03 – 31/03 |
| Sprint 4 | - Business Intelligence | 01/04 - 20/04 |
| Sprint 5 | - Intelligence Artificielle | 21/04 - 09/05 |