Product Backlog — Gestion du Parc Automobile Médis

16 User Stories   |   5 Sprints   |   Période : 20/02/2026 – 25/05/2026

| Feature | ID | User Story | Priorité | Estimation | Risque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Authentification | 1 | En tant qu'utilisateur, je peux m'authentifier et voir mon espace selon mon rôle (Demandeur/Admin/Chauffeur) | Haute | 5j | 1 |
| Gestion des demandes | 2 | En tant que demandeur, je peux créer une demande (déplacement, entretien, vidange, réparation) | Haute | 6j | 1 |
|  | 3 | En tant que demandeur, je peux consulter et suivre l'état de mes demandes | Haute | 4j | 1 |
|  | 4 | En tant qu'administrateur, je peux valider ou refuser une demande → génère automatiquement une mission | Haute | 5j | 1 |
|  | 5 | En tant qu'administrateur, je peux affecter un chauffeur à une mission en attente | Haute | 4j | 1 |
| Pilotage BI | 6 | En tant qu'administrateur, je peux consulter un dashboard Power BI avec les KPIs du parc | Haute | 5j | 2 |
| Gestion des missions | 7 | En tant que chauffeur, je peux consulter mes missions à venir | Haute | 4j | 1 |
|  | 8 | En tant que chauffeur, je peux marquer une mission comme terminée ou en retard | Moyenne | 2j | 1 |
|  | 16 | En tant que chauffeur, je peux recevoir une notification lors d'une affectation de mission | Moyenne | 2j | 1 |
| Gestion des incidents | 9 | En tant que chauffeur, je peux signaler un incident | Moyenne | 3j | 2 |
|  | 10 | En tant qu'administrateur, je peux consulter et clôturer les incidents | Moyenne | 4j | 2 |
| Gestion des véhicules | 11 | En tant qu'administrateur, je peux gérer les véhicules | Moyenne | 5j | 2 |
| Gestion des utilisateurs | 12 | En tant qu'administrateur, je peux gérer les utilisateurs et leurs rôles | Moyenne | 4j | 2 |
| Gestion des vidanges | 13 | En tant qu'administrateur, je peux consulter et planifier les vidanges des véhicules | Moyenne | 4j | 2 |
| Historique & Export | 14 | En tant qu'administrateur, je peux consulter l'historique des activités | Basse | 3j | 3 |
|  | 15 | En tant qu'administrateur, je peux exporter les données | Basse | 2j | 3 |
| Légende — Priorité : Haute Moyenne Basse ¦ Risque : 1 = Faible 2 = Moyen 3 = Élevé |  |  |  |  |  |