Sprint Planning — Gestion du Parc Automobile Médis

Période globale : 20/02/2026 – 25/05/2026   |   5 Sprints   |   95 jours

| Sprint | Fonctionnalités | Période |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 24 jours | ✔ Authentification ✔ Gestion des véhicules ✔ Gestion des utilisateurs | 20/02/2026 → 15/03/2026 |
| Sprint 2 21 jours | ✔ Gestion des demandes ✔ Validation des demandes → génère mission ✔ Affectation chauffeur | 16/03/2026 → 05/04/2026 |
| Sprint 3 20 jours | ✔ Gestion des missions ✔ Mise à jour statut missions ✔ Notification d'affectation ✔ Gestion des incidents | 06/04/2026 → 25/04/2026 |
| Sprint 4 15 jours | ✔ Gestion des vidanges | 26/04/2026 → 10/05/2026 |
| Sprint 5 15 jours | ✔ Dashboard Power BI ✔ Consultation historique ✔ Export des données | 11/05/2026 → 25/05/2026 |

### 🔹 Sprint 1 : Mise en place de la base du système

### 🔹 Sprint 2 : Gestion des demandes

### 🔹 Sprint 3 : Gestion des missions

### 🔹 Sprint 4 : Gestion des vidanges

### 🔹 Sprint 5 : Business Intelligence